西湖区站前西路、系马桩五栋房屋沿街整改排危工程绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 西湖区站前西路、系马桩五栋房屋沿街整改排危工程，由南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审【2019】32号》批准建设，项目业主为西湖区住房保障和房产管理局，资金来源由区财政根据工程结算审计结果据实拨付原则。

# 主要内容为外墙立面排危，外墙立面重新美化。

# 项目总投资：199万元

# 改造面积：3790平方米

# 改造户数：272户

# 改造楼栋数：5栋

# 开工目标率：100%

# 开工目标完成率：100%

# 施工工期：3个月。

# 质量要求：合格及以上。

（二）项目绩效目标

站前西路3栋房屋外立面、系马桩2栋房屋沿街整改排危主要工作内容为檐口拉警戒线围挡，水马封闭式围挡，搭外墙脚手架，搭防护棚，拆GRC构件，拆骨架铁件，切割膨胀螺丝，铲除天沟、雨棚原防水，拆除天沟、雨棚砖墙，铲除松散的外墙粉刷层，铲除阳台、雨棚线条及松散水泥块，拆除雨落管，铲除起皮外墙漆，外墙打磨，1:2水泥砂浆外墙粉刷，雨棚阳台线条粉刷，拆除物人工清运下楼，拆除物外运，冲洗外墙，外墙刮2遍腻子、打磨、外墙乳胶漆3遍，安装雨落管，安装晾衣架，天沟、雨棚重新铺设防水卷材，拆换铝合金窗玻璃等内容。总体目标是为彻底消除“平改坡”工程装饰及相关配套设施带来的安全隐患，营造良好的人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要对排危和还新完成数量、工程质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等进行绩效评价，让百姓切实享受到居住环境安全感和舒适感。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 评价原则：评价指标体系、评价方法。按照省市相关规定，对项目的绩效考核，平时根据项目推进的时间节点督促项目提升绩效管理。

- 评价方法：本次评价,采用听取社区和居民情况介绍，查看财务账面数据和相关文件资料，检查资金拨付和报销凭证，实地走访项目现场等方式开展现场，形成评价结论。

- 评价标准：排危整改评价应遵循“因地制宜，消除隐患”、“立足当前，兼顾长远”、“确保安全，逐步完善”的原则，结合小区现状、气候、环境、资源、经济和文化等特征，在保证居民安全和基本生活需求的基础上，按性能提升等级递增的方式进行不同等级评价。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责，用以反映和 考核项目立项依据 情况。 | 立项充分是否 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程 是否符合相关要求， 用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | 立项规范程度 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。 | 预算目标合理 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化情况。 | 绩效指标明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否 经过科学论证、有明 确标准，资金额度与 年度目标是否相适 应，用以反映和考核 项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | 编制科学>85% |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配 是否有测算依据，与 补助单位或地方实 际是否相适应，用以 反映和考核项目预 算资金分配的科学 性、合理性情况。 | 分配合理分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预 算资金的比率，用以 反映和考核资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 | 资金全部到位分 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否 按照计划执行，用以 反映或考核项目预 算执行情况。 | 执行率低于85%不得分 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以反 映和考核项目资金 的规范运行情况。 | 专款专用得分 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 | 管理制度健全分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合 相关管理规定，用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。 | 执行率低于85%不得分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率，用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。 | 整体项目工程量 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达 标产出数与实际产 出数的比率，用以反 映和考核项目产出 质量目标的实现程 度。 | 能够正常使用 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较，用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。 | 100%处理完问题 |
|  | 产出成本 | 项目支出成本 | 完成项目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本的比 率，用以反映和考核 项目的成本节约程 度。 | 控制在预算内 |
|  | 社会效益 | 实施效益 | 项目实施所对社会产生的效益。 | 及时处理好 |
|  | 生态效益 | 实施效益 | 项目实施所对整体生态产生的效益。 |  |
| 满意度10 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。 | 满意度达到 95%以上 |

| 部门评价评分表 |
| --- |
| 项目名称 | 排危整改工程 |
| 主管部门 | 南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | 项目实施单位 | 南昌市西湖区住房保障和房产管理局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（） |
| 计划投资额（万元） | 171.1625 | 实际到位资金（万元） | 170.2735 | 实际使用情况（万元） |  |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  |  |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 |  |  |
| 市县财政 | 171.1625 | 市县财政 | 170.2735 | 170.2735 |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程 |  | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 管理执行有效性 | 2 | 2 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 居住记数 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 维修验收合格率 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 维修当年完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 工程成本费用 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 居民入住率 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优√ 良¨ 中¨ 差¨ |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |

- 绩效评价工作过程。

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。

３、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 结合项目特点，有针对性地排危整改，建立预算执行、绩效监控机制，统筹安排财政资金用于排危整改和还新改造。

# （二）项目过程情况。

# （1）相关管理政策、年度计划等信息及时对外公开。

# （2)不定期组织监理单位、社区、施工单位、居民委员会等召开项目协调会，及时解决改造过程中遇到的问题及居民提出的问题，尽可能地满足居民意愿。

# （三）项目产出情况。

# 按照年度计划，开工率达百分之百，排危整改目标完成率、楼栋数目标完成率、面积目标完成率、户数目标完成率，基本到达年度计划目标。

# （四）项目效益情况。

# （1）工程质量符合质量标准。

# （2）小区居民满意度指标达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）优化组织结构框架体系。排危整改工作开启前期，成立工作领导小区，由主要领导人担任组长，下设项目部调度协调排危整改工作，有效的解决了信息传递的偏差，提高效率。

（2）及早谋划，整体前移安排部署。排危整改工作需要谋划在前，协同街道、社区对要排危整改栋数进行摸排调查，听取社区意见。充分尊重民意，注重从居民群众的需求出发，把改善居民生活居住环境与城市发展需求结合起来，把排危整改整治改造工程做到更好更优。通过压实责任，明确“主要领导亲自抓、责任成员具体抓”的工作机制。做到精心组织、认真落实，明确责任目标，制定具体快速启动措施。

（3）加强沟通。在排危整改工作中，定时定期组织监理单位、社区、施工单位等各参建方召开项目例会，及时提出和处理排危整改过程中的困难，由各参建方共同协商解决。

（4）因地制宜改造。在排危整改工作前期，针对每栋楼新旧程度和隐患危害程度不同的情况，因地制宜，和社区街办沟通，合理的规划和组织施工，解决居民最想解决的问题。

（二）存在的问题及原因分析

排危整改工作涉及面广，工作环境影响大，有如下工作难点：

⑴排危整改改造对居民生活和出行环境安全造成影响，容易对居民财产造成破坏；

⑵排危整改改造在居民密聚区，而且临街，改造时增加安全防护投入，增加施工成本。

⑶改造过程中协调难度大，排危整改改造工作是一项复杂的系统工程，涉及社区、居民、市政、城管、交管、环保等多部门及相关单位，尽管在改造过程中建立了相关的协调机制，但是在具体的改造施工中，很多需要协调的工作难以落实到位。

六、有关建议

排危整改改造涉及面广，需要各职能部统一协调，各部门相互配合工作。

七、其他需要说明的问题