2021西湖区金盘东路等10个老旧小区

改造工程绩效报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 2021西湖区金盘东路等10个老旧小区改造工程，由南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审【2020】83号》批准建设，项目业主为西湖区住房保障和房产管理局，资金来源为中央奖补资金，市级财政奖补，区政府发行地方专项债。

# 主要内容为设计、采购及施工(包含但不限于建筑、结构、装饰装修、水电、消防、弱电、室外管网、市政道路、园林绿化等）。

# 项目总投资：14510万元，中央资金3144万。

# 改造面积：44.98万平方米

# 改造户数：5804

# 改造楼栋数：132

# 改造小区数：10个老旧小区

# 开工目标率：100%

# 开工目标完成率：100%

# 施工工期：6个月。

# 质量要求：合格及以上。

（二）项目绩效目标

主要工作内容为小区内水（排水、给水）、电（弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气）、绿化（小广场）、路灯、监控、垃圾分类、电动车棚、健身器材、公共晾衣场、楼道照明及翻新、社区邻里中心建设等内容，总体目标是进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

绩效目标：产出指标、效益指标、满意度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的对已完成工程的数量、质量、时效、及成本进行考核,对象为建筑施工单位，范围为施工全工程。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责，用以反映和 考核项目立项依据 情况。 | 立项充分是否 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程 是否符合相关要求， 用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | 立项规范程度 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。 | 预算目标合理 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化情况。 | 绩效指标明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否 经过科学论证、有明 确标准，资金额度与 年度目标是否相适 应，用以反映和考核 项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | 编制科学>85% |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配 是否有测算依据，与 补助单位或地方实 际是否相适应，用以 反映和考核项目预 算资金分配的科学 性、合理性情况。 | 分配合理分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预 算资金的比率，用以 反映和考核资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 | 资金全部到位分 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否 按照计划执行，用以 反映或考核项目预 算执行情况。 | 执行率低于85%不得分 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以反 映和考核项目资金 的规范运行情况。 | 专款专用得分 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 | 管理制度健全分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合 相关管理规定，用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。 | 执行率低于85%不得分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率，用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。 | 整体项目工程量 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达 标产出数与实际产 出数的比率，用以反 映和考核项目产出 质量目标的实现程 度。 | 能够正常使用 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较，用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。 | 100%处理完问题 |
|  | 产出成本 | 项目支出成本 | 完成项目计划工作 目标的实际节约成 本与计划成本的比 率，用以反映和考核 项目的成本节约程 度。 | 控制在预算内 |
|  | 社会效益 | 实施效益 | 项目实施所对社会产生的效益。 | 及时处理好 |
|  | 生态效益 | 实施效益 | 项目实施所对整体生态产生的效益。 |  |
| 满意度10 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。 | 满意度达到 95%以上 |

| 部门评价评分表 |
| --- |
| 项目名称 | 2021西湖区金盘东路小区等10个老旧小区改造工程 |
| 主管部门 | 西湖区住房保障和房产管理局 | 项目实施单位 | 南昌市赣昌建筑工程公司 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（） |
| 计划投资额（万元） | 14510 | 实际到位资金（万元） | 3144 | 实际使用情况（万元） | 10109 |
| 其中：中央财政 | 3144 | 其中：中央财政 | 3144 | 3144 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程 |  | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 管理执行有效性 | 2 | 1 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 户数5804户、建筑面积 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 验收合格率 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 进度百分度 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 预算控制 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 改善居民条件 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 91 |
| 评价等次 | 优√ 良¨ 中¨ 差¨ |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |

绩效评价原则公平公正实事求是、评价指标体系(附表说明)、评价方法评分制、评价标准由建设单位确定评价标准。

- 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程从产出指标方面的数量、质量、时效、成本进行评价，从效益指标的社会效益、生态效益进行评价，从市民的满意度进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

评价情况总分 100 分，合计得分 94 分。本工程总体上达到了预期效果，达到提升城市环境、完善城市功能、塑造城市形象改善居住环境的目的。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 符合项目决策流程

# （二）项目过程情况。

# 施工数量达标、质量合格、时效良好

# （三）项目产出情况。

# 按照年度计划，开工率达百分之百，改造小区目标完成率、楼栋数目标完成率、面积目标完成率、户数目标完成率，达到年度计划目标。

# （四）项目效益情况。

# （1）人居环境改善、有效提升居民居住环境，有效提升城市整体环境、有效提升城市形象。

# （2）老旧小区居民满意度指标达80%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）优化组织结构框架体系。老旧小区改造工作开启前期，成立工作领导小区，由主要领导人担任组长，调度协调老旧小区改造工作，有效的解决了信息传递的偏差，提高效率。

（2）及早谋划，整体前移安排部署。老旧小区改造工作需要谋划在前，协同街道、社区对要改造小区进行摸排调查，听取社区意见。充分尊重民意，注重从居民群众的需求出发，把改善居民生活居住环境与城市发展需求结合起来，把老旧小区整治改造工程做到更好更优。通过压实责任，明确“主要领导亲自抓、责任成员具体抓”的工作机制。做到精心组织、认真落实，明确责任目标，制定具体快速启动措施。

（3）加强沟通。在老旧小区改造工作中，定时定期组织监理单位、设计单位、施工单位等各参建方召开项目例会，及时提出和处理老旧小区改造过程中的困难，由各参建方共同协商解决。

（4）因地制宜改造。在老旧小区改造前期，针对每个老旧小区不同的情况，由设计单位从因地制宜的角度出发，和社区街办沟通，合理的规划和设计每个小区，解决居民最想解决的问题。

（二）存在的问题及原因分析

老旧小区改造工作涉及面广，工作环境影响大，有如下工作难点：

⑴老旧小区违建多，体量大，前期拆违拆临工作难度大，影响施工进度；

⑵老旧小区自来水管年代久，时间长，多处腐蚀严重，且埋设位置和深度复杂，不能确定，施工过程中易造成自来水管网的漏水且抢修漏水需要一段时间，次数多后易造成住户对老旧小区改造工作的抵触，自来水抢修多，项目上的成本费用大。

⑶改造过程中协调难度大，老旧小区改造工作是一项复杂的系统工程，涉及市、区、街道、社区、规划、市政、城管、交管、环保等多个部门及相关单位，尽管在改造过程中建立了相应的协调机制，但是在具体的改造活动中，很多需要协调的工作难以落实到位。

六、有关建议

老旧小区改造涉及面广，如：自来水、燃气、电信、联通、移动、有线电视、强电等管理单位、市政、城管、规划、交管、环保等职能部门应由市统一协调工作，各部门相互配合工作。

七、其他需要说明的问题

无